| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название проекта | Учебный стенд для демонстрации эффекта алиасинга (наложения спектров) при дискретизации сигналов |
| 2 | Краткое название | Демонстратор сигналов |
| 3 | Инициатор проекта | Кафедра Систем автоматизации и робототехники |
| 4 | Руководитель проекта | Усс В.С. |
| 5 | Срок выполнения проекта | 01.09.2026-25.12.2026 |
| 6 | Образовательная программа | 15.03.04; Автоматизация технологических процессов и производств |
| 7 | Аннотация | Создание работающего учебного стенда, наглядно и воспроизводимо демонстрирующего эффект алиасинга при дискретизации сигналов. |
| 8 | Продуктовый результат | Работающий физический макет стенда в защитном контейнере |
| 9 | Цель проекта | Разработать действующий стенд к окончанию курса. |
| 10 | Перечень ролей в проекте | 1. Руководитель/инженер- Васильев М.И. 2. Руководитель помладше/программист – Никитина К.С. |
| 11 | Этапы работы | 1. Разработка ТЗ. 2. Проектирование технического процесса стенда. 3. Разработка и отладка программы. 4. Тестирование и развертывание. 5. Написание документации. 6. Релиз. 7. Защита проекта. Контрольные сроки: Недели 1–2: Закупка радиодеталей, утверждение параметров сигналов. Недели 3–4: Сборка электрической схемы фильтра, написание базового скетча. Недели 5–6: Разработка Python-скрипта, фиксация правильного и ошибочного спектров. Неделя 7: Написание подробной методички для студентов (4–6 страниц). Неделя 8: Упаковка стенда в корпус, финальные тесты и защита на кафедре. |
| 12 | Результат проекта | Разработан действующий прототип для демонстрации эффекта алиасинга и теоремы Котельникова |
| 13 | Материально-техническое обеспечение | Плата Arduino Uno R3 (или совместимая), компоненты для сборки RC-фильтра нижних частот, физическая кнопка переключения режимов, персональный компьютер со скриптом на Python для визуализации. |
| 14 | Критерии оценки результатов | Разработан действующий демо-стенд |